# CHỌN CÁCH DỰ BÁO PHẠM VI CHO SPRINT 6

## 1. Phần 1 – Đề xuất:

### 1.1. Phương án 1: Dựa trên Average Velocity kết hợp Capacity:

- Average Velocity: 17 SP

- Tỉ lệ Capacity: khoảng 87%

- Dự báo: 15 SP

- PBI chọn hẹn giờ đặt xe trước, gửi SMS khi tài xế sắp đến và chat với tài xế: 13 SP

### 1.2. Phương án 2: Dựa trên Velocity Range và đánh giá rủi ro:

- Velocity Range 5 Sprint: 13 – 20 SP

- Do Capacity giảm, có Dev mới và Hà nghỉ phép, chọn phạm vi cẩn thận

- PBI chọn hẹn giờ đặt xe trước, gửi SMS khi tài xế sắp đến và giao diện Tết: 10 SP

## 2. Phần 2 – So sánh:

| Tiêu chí | Phương án 1 | Phương án 2 |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | Có công thức điều chỉnh theo Capacity. | Xem xét Capacity và rủi ro nhân sự. |
| Bảo vệ Sprint Goal | Chọn PBI rõ ràng, phù hợp mục tiêu. | Phạm vi nhỏ, giảm rủi ro. |
| Dễ giải thích với Product Owner | Công thức dễ hiểu. | Cần giải thích lý do chọn mức 10 SP. |

## 3. Phần 3 – Lựa chọn:

- Chọn phương án 1

- Sprint Goal: Giúp khách hàng chủ động hơn trong việc chờ tài xế thông qua tính nằng đặt xe trước, nhận SMS và chat với tài xế

- Danh sách PBI:

  - Hẹn giờ đặt xe

  - Gửi SMS khi tài xế sắp đến

  - Chat với tài xế

- Phản hồi: 20 SP là kết quả cũ không phải chỉ tiêu bắt buộc. Giảm Capacity cần thời gian làm quen nên đề xuất nhận 13 SP để bảo đảm việc hoàn thành Sprint Goal